# Alcance MVP congelado — Solicitudes Tecnológicas Gubernamentales

Versión: 1.0
Estado: Congelado para implementación del MVP
Propósito: Fijar decisiones explícitas sobre qué entra y qué no en la primera versión operable, evitando ambigüedad entre negocio, Angular, .NET y SQL Server.

──────────────────────────────────────────────────

## 1. Resumen ejecutivo

El MVP no es “lo mínimo programable”, sino el conjunto mínimo que permite operar el proceso real con trazabilidad, roles y control. Este documento congela inclusiones, exclusiones y supuestos que deben validarse con stakeholders (ajustes posteriores = cambio de alcance versionado).

──────────────────────────────────────────────────

## 2. Decisiones congeladas (MVP)

### 2.1 Ámbito de usuarios: interno institucional

| Decisión | Valor MVP |
| --- | --- |
| Usuarios principales | Personal de la institución (funcionarios/contratistas con cuenta institucional). |
| Portal ciudadano / externo | Fuera de alcance en MVP. Si en el futuro se requiere, se define como módulo o sistema acoplado por API (fase 2). |
| Justificación | Reduce riesgo legal, autenticación y soporte; permite entregar trazabilidad y aprobaciones internas primero. |

Validación con stakeholders: confirmar que ningún trámite ciudadano es obligatorio en el plazo del MVP.

### 2.2 Notificaciones

| Decisión | Valor MVP |
| --- | --- |
| Obligatorio | Bandeja in-app: “Mis pendientes”, “Actividad reciente”, contadores por rol. |
| Correo electrónico | Opcional en MVP: si existe SMTP institucional, se envían notificaciones en eventos clave (envío, devolución, aprobación, asignación, cierre). Si no hay SMTP, solo in-app. |
| SMS / push móvil | Fuera de alcance. |

### 2.3 Adjuntos

| Decisión | Valor MVP |
| --- | --- |
| Almacenamiento | Archivos en almacén compatible con .NET (ruta local dev / blob o file share en producción); metadatos en SQL Server. |
| Límites | Tamaño máximo por archivo: 10 MB (ajustable por parámetro de sistema). Máximo 10 archivos por solicitud en MVP. |
| Tipos permitidos | Lista blanca: pdf, png, jpg, jpeg, docx, xlsx, csv, zip (sin ejecutables). |
| Antivirus | Deseable post-MVP o si hay servicio institucional; MVP: validación de extensión + MIME + tamaño. |
| Versionado de archivos | MVP: un adjunto = una versión; reemplazo genera nuevo registro vinculado o nuevo adjunto (definir en modelo; no sobrescribir sin historial). |

### 2.4 Comentarios y visibilidad

| Decisión | Valor MVP |
| --- | --- |
| Comentarios | Por solicitud, con autor, fecha y texto. |
| Notas internas | Comentarios marcados como internos visibles solo para roles TIC, Aprobador, Admin, Auditor (no visibles al Solicitante). |
| Comentarios al solicitante | Visibles para el solicitante (sin marca interna). |

### 2.5 Identidad y seguridad

| Decisión | Valor MVP |
| --- | --- |
| Autenticación | Integración con proveedor institucional si existe (Azure AD / AD / OIDC); si no, cuenta local con política de contraseña mínima (definir en despliegue). |
| Autorización | RBAC en aplicación; permisos alineados con 02-matriz-rbac.md. |
| Firma electrónica avanzada | Fuera de alcance; decisión registrada en auditoría con usuario/rol/fecha/IP. |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. Incluye / excluye (tabla única)

### Incluye (v1)

• Ciclo de vida completo: crear → análisis → aprobación → ejecución → validación → cierre.

• Estados y transiciones según contrato 03-estados-y-contrato-api.md.

• Catálogos maestros mínimos (tipos, prioridad, unidad organizativa).

• Adjuntos con reglas de la sección 2.3.

• Auditoría según 05-auditoria-esquema.md.

• Reportes exportables (CSV/Excel) desde listados filtrados.

### Excluye (post-MVP)

• Integración en tiempo real con ERP/presupuesto.

• Motor BPM gráfico editable por usuario de negocio.

• Portal ciudadano, firma avanzada, SLA con escalamiento multi-nivel complejo.

• Reapertura de solicitudes cerradas (nueva solicitud vinculada en fase 2).

──────────────────────────────────────────────────

## 4. Criterio de aceptación del MVP (negocio)

1. Una solicitud puede recorrer todo el flujo sin pasos manuales fuera del sistema (excepto carga de datos maestros por Admin).

2. Cada cambio de estado deja registro auditable y motivo donde las reglas lo exigen.

3. Los roles solo ven y hacen lo definido en la matriz RBAC.

──────────────────────────────────────────────────

## 5. Registro de cambios posteriores

| Fecha | Cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- |

Cualquier cambio a este documento debe incrementar la versión y anotarse aquí.